Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 18.05.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 13:15 – 15:00 | Ho creato vari test case. Per ora sono 14, ma potrebbero esserne necessari altri |
| 15:00 – 16:15 | Ho commentato alcune classi (DbHelper, Manager, …), ho tolto del codice di debug e ho continuato alcuni capitoli della documentazione |
| 16:15 – 16:30 | Commit e consegna del diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Ho dovuto leggermente modificare check\_details() (la funzione che invia periodicamente i dati del client al server): mi sono accorto che non l’ho ancora testata, ma rischia di compromettere la delicata logica del server se non implementata correttamente |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * Il lavoro procede come da pianificazione * Da questo momento dovrei modificare unicamente log e commenti del codice, quindi ogni prossima modifica alla logica sottrarrà tempo pianificato per altre fasi * Non ho avuto tempo di modificare il gantt consuntivo, ma ho scelto di rimandare questa operazione ai prossimi giorni |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Continuare la documentazione * Continuare a migliorare la presentazione del codice |