Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 19.05.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 – 10:00 | Ho continuato a descrivere varie classi, tra le quali Manager e DbHelper |
| 10:00 – 11:00 | Ho continuato la fase di test, cominciando a fare alcuni screenshot di dimostrazione del funzionamento |
| 11:00 – 12:20  13:15 – 14:20 | Ho corretto il confronto delle connessioni e verificato il funzionamento dell’invio autonomo dei dettagli da parte del client |
| 14:20 – 16:20 | Ho migliorato il capitolo dei test, cominciato a definire la tabella dei risultati e continuato altre parti della documentazione |
| 16:20 – 16:30 | Commit e consegna del diario |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Dopo un piccolo cambio di struttura al salvataggio dei dati della destinazione delle connessioni, mi sono accorto che le condizioni di confronto non funzionavano correttamente, e il programma ha cominciato a mostrare vari problemi di apparente desincronizzazione dei dati. Molte connessioni venivano ignorate. Ho modificato la condizione di confronto, ma la quantità di connessioni risultava diversa tra database e client. Alla fine, ho corretto le condizioni verificandole definitivamente grazie al debugger di visual studio code * Word si è bloccato e non ha recuperato alcune delle modifiche effettuate, facendomi perdere alcuni minuti di lavoro |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * Il lavoro procede come previsto * Nonostante i vari problemi di oggi e l’ingente tempo imprevisto passato ancora sulla logica del codice, sembra esserci ancora abbastanza tempo |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Completare i capitoli dell’implementazione dove necessario * Continuare a migliorare la presentazione del codice * Continuare ad eseguire i test e a documentarne i risultati |