Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 26.05.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20 – 9:15 | Ho aggiunto i pezzi di codice necessari nella documentazione |
| 9:15 – 9:30 | Ho verificato nuovamente il funzionamento dei programmi per la demo. Non ho trovato altri errori |
| 9:30 – 10:30 | Ho cominciato a rileggere la documentazione |
| 10:30 – 11:00 | Ho generato gli UML dei programmi con pynsource |
| 11:00 – 11:30 | Ho finito di descrivere i risultati dei test |
| 11:30 – 12:20 | Ho aggiornato il manuale d’uso |
| 13:15 – 15:00 | Ho riletto la documentazione correggendo gli ultimi errori di stile |
| 15:00 – 16:15 | Ho stampato tutti i documenti restanti e li ho rilegati. Li consegnerò domani, dopo un ulteriore controllo |
| 16:15 – 16:30 | Riunione con il perito. È stato fatto notare che manca una vera introduzione al precedente progetto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| * Gli UML generati non solo il massimo. Sarebbe possibile creali migliori in pycharm, ma è una feature disponibile solo con la versione professional |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| * Come da pianificazione, l’ultima fase è un margine di tempo per la consegna * Ho ancora qualche ora per ricontrollare il lavoro |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| * Aggiungere un’introduzione generale al software Butler * Ristampare la documentazione * Provare la demo |